|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Entrega | Objetivo | Fecha |
| 1 | Disponer de una Aplicación móvil que permita dar de alta tratamientos y gestionar la toma de los medicamentos por parte del enfermo | 3 semanas |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Gestión de tratamientos y de medicamentos | | **2** | Notificación a los enfermos de las tomas |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de baja fidelidad y realizar una evaluación sin usuarios (evaluación heurística)   * Realizar análisis de información y diseño conceptual | |  |
| 2 | Poder añadir a los cuidadores (familiares y médicos) y que puedan recibir notificaciones de las actuaciones de los enfermos. | 3 semanas |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Gestión de cuidadores | | **2** | Notificación a los cuidadores de las tomas |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con usuarios (Evaluación de recorridos cognitivos)   * Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado | |  |
| Entrega | **Objetivo** | **Fecha** |
| 3 | Llevar un control de las compras de medicamentos y de su caducidad. Poder avisar al enfermo de la falta de medicamentos. | 2 semanas |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Gestión de compras de medicamentos | | **2** | Notificación de caducidad de medicamentos y de ir a la farmacia |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con usuarios (Evaluación de recorridos cognitivos)   * Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado | |  |
| 4 | Ampliar el sistema a varios enfermos, cuidadores y médicos. Disponer de una aplicación web para la configuración y monitorización de tratamientos por los cuidadores | 3 semanas |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Gestión de enfermos y cuidadores | | **2** | Realizar un frontend del sistema para cuidadores |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Obtener un prototipo funcional de alta fidelidad y realizar una evaluación con usuarios (Evaluación de recorridos cognitivos)   * Ampliar análisis de información y diseño conceptual y realizar diseño detallado | |  |
| X | Descripción del objetivo de la entrega | Duración estimada |
|  | |  |  | | --- | --- | | **Iteración** | **Objetivo/Tarea.** | | **1** | Descripción del objetivo o tareas a desarrollar | | **2** | Descripción del objetivo o tareas a desarrollar |  |  |  | | --- | --- | | **ObjHCI** | Descripción del objetivo desde el punto de vista del diseño de la UX   * Descripción de tarea de diseño/análisis de la UX | |  |